Задание на домашнюю контрольную работу по предмету «Нормирование труда и сметы»

Вариант №1
 1.Виды норм
2. Состав и назначение ФЕР и ТЕР
3. Организация заработной платы

4.Задачи.
Вариант №2

1. Принципы и методы нормирования труда.

2. Основные принципы организации заработной платы.

3. Элементные сметные нормы.
4. Задачи.
Вариант №3

1. Цели и задачи технического нормирования

2. Бестарифная система оплаты труда

3. Сметные цены на строительные материалы.
4. Задачи.
Вариант №4
1. Классификация строительных процессов.

2. Тарифная система.
3. Сметные цены эксплуатации строительных машин.
4. Задачи.
Вариант №5

1. Виды потерь рабочего времени

2. Формы и системы оплаты труда

3. Виды сметной документации.
4. Задачи.
Вариант №6
1. Хронометраж рабочего времени

2. Виды заработной платы

3. Сметная стоимость строительно-монтажных работ.

4. Задачи.

Вариант №7

1. Методы нормирования

2. Формы и системы оплаты труда
3. Структура сметной стоимости .
4. Задачи.

Вариант №8
1. Классификация производственных норм строительных процессов и затрат рабочего времени.

2. Оплата труда ИТР

3. Методы определения сметной стоимости.

4. Задачи.

Вариант №9

1. Методы технического нормирования
2. Общие положении ТК об оплате труда. Виды заработной платы
3. Ресурсный метод составления смет.

4. Задачи.

Вариант 10.
1. Кадры. Характеристика трудовых ресурсов
2. Тарифная система

3. Накладные расходы и сметная прибыль
4. Задачи.

Задачи к контрольной работе

Задача №1


Определить объем выполняемых работ по прокладке трубопроводов отопления и газоснабжение из стальных бесшовных труб соответствующего диаметра звеном рабочих из 5 человек за 10 рабочих смен. Продолжительность рабочей смены принять 8 ч. Диаметр трубопровода и затраты труда рабочих строителей принять по варианту.

	Вариант
	Диаметр трубопровода, мм
	Затраты труда рабочих строителей, чел-ч на 1 м

(по вариантам)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	50

65

80

100

125

150

200

250

300

350
	0,663
	0,767
	0,798
	0,863
	1,15
	1,24
	1,60
	2,05
	2,34
	2,92


Задача 2. Распределить заработную плату и премию рабочим бригады. В бригаде по одному рабочему 2-го, 3-го, 4-го и 5-го разрядов . КТУ назначается произвольно в пределах от 0,8 до 1,3.

	Показатель
	Данные по вариантам

1         2           3           4           5            6           7          8        9         10

	Специальная заработная плата по нарядам, руб.

Премия, руб.

Продолжительность работы, дн.
	42140 38763  45321  36542  37653  43267  46753  34256  51234  46532

18120 14567  16345  13245  21356  18765  21367  23145  19870  13245

22       18           21        24       14        25       16        17        18       20


Задача №3

Определить сметную стоимость и сметную себестоимость  общестроительных работ при следующих условиях:

	Условия
	Данные в тыс.руб.(по вариантам)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Затраты на материалы, изделия, конструкции
	5657,25
	6222,98
	6788,70
	7071,56
	7354,36
	7523,81
	7580,38
	7637,29
	7807,01
	8485,88

	2. Основная заработная плата
	477,58
	525,34
	573,09
	596,97
	620,85
	635,18
	639,95
	644,73
	659,06
	668,61

	3. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
	458,54
	504,39
	550,24
	573,17
	596,10
	609,86
	614,44
	619,02
	632,8
	641,95

	4. В том числе заработная плата обслуживающих машины
	77,21
	84,93
	92,65
	96,52
	100,37
	102,68
	103,46
	104,24
	106,56
	108,09


Данную задачу рекомендуется выполнять по теме 2.4. «Состав, структура и элементы сметной стоимости строительной продукции».


Необходимо уяснить понятия сметной стоимости и сметной себестоимости строительно-монтажных работ, состав прямых затрат, порядок начисления накладных расходов и сметной прибыли. Процентную величину накладных расходов рекомендуется принять укрупненной для промышленного строительства.

Процентную величину сметной прибыли рекомендуется принять  укрупненной для промышленного строительства (см. МДС 81-25.2001).

